福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目

备案编号：CGXM-2025-350001-11508[2025]07913

项目编号：[350001]FJXH[GK]2025010

采购人：福建省医疗保障局

代理机构：福州信豪工程造价咨询有限公司

编制时间：2025年10月

第一章 投标邀请

福州信豪工程造价咨询有限公司 采用公开招标方式组织 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：CGXM-2025-350001-11508[2025]07913

2、项目编号：[350001]FJXH[GK]2025010

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用本项目

节能产品：不适用本项目

环境标志产品：不适用本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包接受联合体投标 | （1）本项目接受联合体投标。联合体成员不得超过3名。 （2）若以联合体参与投标的，联合体各方要各自提供资格证明材料。（3）联合体只能以其中一方具备的条件作为“商务部分”评标依据，投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与“商务部分”评分。 （4）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。 （5）联合体应连同投标文件一同递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目项下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章(电子投标文件中上传原件扫描件)，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明。 （6）联合体各方签订共同投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。联合体各方以自己的名义参加本项目的，联合体及联合体各方的投标或者响应均无效；联合体各方又与其他供应商组成新的联合体，参加本项目投标的，相关联合体投标或者响应均无效。 （7）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：福建省医疗保障局

地址： 福州市鼓楼区北大路133号省物价大厦

邮编：350001

联系人： 王先生

联系电话： 0591-86312902

12、代理机构：福州信豪工程造价咨询有限公司

地址： 洪山镇工业路东侧、福三路北侧洪山园地块华润万象城（三期）S11#楼2层10办公

邮编： 350014

联系人： 陆明圆、刘蒨

联系电话： 0591-83725589

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福州信豪工程造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 47,850,000.00

采购包最高限价（元）: 47,850,000.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 | 1.00 | 47,850,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 | 项 | 元 | 47,850,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 | 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 | 项 | 元 | 47,850,000.00 | 总价 | 无 |

第二章 投标人须知前附表

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福州信豪工程造价咨询有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：19.2.1本项目招标代理服务费由代理机构按照中标金额，以差额定率累进法计算，具体根据以下标准收取：中标金额在100万元以内的按1.5%计算；100-500万元的按0.8%计算；500-1000万元的按0.45%；1000-5000万元的按0.25%收取。中标人应在领取中标通知书的同时向招标代理机构支付招标服务费。19.2.2服务费账号：开户名称：福州信豪工程造价咨询有限公司；账 号：35050188400000000802，开户银行：中国建设银行股份有限公司福州福大支行。19.2.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十六条的第二款规定：“对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格中标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动”。 19.2.4质疑与投诉19.2.4.1质疑 ，根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定：“投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑”。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定：“政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指： (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； (二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (三)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日”。19.2.4.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.2.4.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1)接收质疑函的方式：现场方式（需同时将Word版本的质疑函发送至fzxhzj@163.com）； (2)接收质疑函的联系部门：福州信豪工程造价咨询有限公司办公室； (3)接收质疑函的联系电话：0591-83725589； (4)接收质疑函的通讯地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路东侧、福三路北侧洪山园地块华润万象城（三期）S11#楼2层210。19.2.5投诉 ：根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。”19.2.6根据采购资料归档需求，中标人在中标后领取中标通知书时应提供与电子投标文件内容相同的纸质投标文件（胶装后并加盖中标人单位公章），数量：2套。 (2)其他： 无 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： a.本项目使用远程开标，投标人可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），也可以携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。投标人选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。招标文件中关于递交CA证书的表述有不一致的，以本条为准。 b.投标人不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.投标人应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因投标人自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由投标人自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判定签到情况，投标人应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，投标人应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，远程解密时限规定为30分钟，远程签章时限规定为10分钟，请投标人务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由投标人自行承担。 |

第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福州信豪工程造价咨询有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福州信豪工程造价咨询有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福州信豪工程造价咨询有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福州信豪工程造价咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福州信豪工程造价咨询有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福州信豪工程造价咨询有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福州信豪工程造价咨询有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福州信豪工程造价咨询有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福州信豪工程造价咨询有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福州信豪工程造价咨询有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福州信豪工程造价咨询有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1 福州信豪工程造价咨询有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福州信豪工程造价咨询有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福州信豪工程造价咨询有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福州信豪工程造价咨询有限公司 提出询问， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福州信豪工程造价咨询有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由 福州信豪工程造价咨询有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务， 其中由采购人派出的采购人代表至少1人， 由福州信豪工程造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人， 其余1人可为采购人代表或福州信豪工程造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包接受联合体投标 | （1）本项目接受联合体投标。联合体成员不得超过3名。 （2）若以联合体参与投标的，联合体各方要各自提供资格证明材料。（3）联合体只能以其中一方具备的条件作为“商务部分”评标依据，投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与“商务部分”评分。 （4）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。 （5）联合体应连同投标文件一同递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目项下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章(电子投标文件中上传原件扫描件)，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明。 （6）联合体各方签订共同投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。联合体各方以自己的名义参加本项目的，联合体及联合体各方的投标或者响应均无效；联合体各方又与其他供应商组成新的联合体，参加本项目投标的，相关联合体投标或者响应均无效。 （7）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福州信豪工程造价咨询有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由 福州信豪工程造价咨询有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成， 其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人， 由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福州信豪工程造价咨询有限公司 统一对外发布。

②对 福州信豪工程造价咨询有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。 |
| 其他情形 | 未按招标文件第七章要求提供《技术和服务要求响应表》的，视为投标无效。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则视为投标无效。 |
| 其他情形 | 未按招标文件第七章要求提供《商务条件响应表》的，视为投标无效。 |
| 其他情形 | 投标人提供的商务条件均不得低于招标文件“商务条件”要求，否则视为投标无效。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福州信豪工程造价咨询有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.0000% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(闽财规〔2022〕13号)规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目：为15%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函(格式详见第七章)，否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见第七章)，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本采购包为非专门面向中小企业采购服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 联合协议或者分包 | 5.00% | 本项目为非专门面向中小企业的项目，根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）的规定：1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 |

技术项（F2×A2）满分为69.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件响应情况 | 42 | 是 | 根据投标人对招标文件第二章“招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”的逐项响应承诺情况，由评委进行评分：①完全满足招标文件要求的得42分；②标注“★”指标项(共6项)为不可负偏离参数，出现偏离或未响应的均按无效投标处理。③其余未标注符号的评标指标项（共20项），每负偏离一项扣2.1分，正偏离不加分。注：同一项号有多个技术指标的，无论负偏离几个，均按照一项负偏离对应分值进行扣分。 |
| 应用软件维护续保服务整体方案 | 3 | 否 | 根据投标人提供的应用软件维护续保服务整体方案，由评委进行评分，要点包括：①福建省医疗保障信息平台一期核心业务软件、药品和耗材招采应用软件、基金财务和运行审计应用软件、大数据分析和监管应用软件服务等4个项目完成的主要建设内容；②运行现状；③后续运维实施计划；④组织机构和人员配置；⑤项目运维保障；⑥项目成果及交付物。方案内容详实，分析准确清晰，符合本项目实际情况的得3分；方案内容基本完整、条理清晰的得2.8分；方案内容不够完整、阐述简单的得2.7分；不符合要求或未提供的不得分；满分3分。 |
| 人员驻地服务 | 3 | 否 | 根据投标人提供的人员驻地服务，由评委进行评分，要点包括：①驻地人员日常巡检；②技术支持；③故障处理。方案内容详实，分析准确清晰，符合本项目实际情况的得3分；方案内容基本完整、条理清晰的得2.8分；方案内容不够完整、阐述简单的得2.7分；不符合要求或未提供的不得分；满分3分。 |
| 应用系统业务保障服务整体方案 | 3 | 否 | 根据投标人提供的应用系统业务保障服务整体方案，由评委进行评分，要点包括：①保障服务实施计划；②组织机构和人员配置；③服务实施方案；④项目成果及交付物。方案内容详实，分析准确清晰，符合本项目实际情况的得3分；方案内容基本完整、条理清晰的得2.8分；方案内容不够完整、阐述简单的得2.7分；不符合要求或未提供的不得分；满分3分。 |
| 运维人员培训方案 | 2 | 否 | 根据投标人提供的运维人员培训方案，由评委进行评分，要点包括：①培训内容：岗位职责、运维标准、专业操作和职业道德规范、保密教育；②培训方式：理论学习、实践操作和考试；③培训类别：运维人员培训、管理人员培训和定期培训。方案内容详实，分析准确清晰，符合本项目实际情况的得3分；方案内容基本完整、条理清晰的得2.8分；方案内容不够完整、阐述简单的得2.7分；不符合要求或未提供的不得分；满分3分。 |
| 质量保障措施 | 3 | 否 | 根据投标人提供的质量保障措施，由评委进行评分，要点包括：①运维工作校核机制；②对日常运维、数据处理和日常巡检。方案内容详实，分析准确清晰，符合本项目实际情况的得3分；方案内容基本完整、条理清晰的得2.8分；方案内容不够完整、阐述简单的得2.7分；不符合要求或未提供的不得分；满分3分。 |
| 现场演示1 | 2 | 否 | 根据投标人提供的演示情况，由评委进行评分，要点包括：①福建省医疗保障信息平台一期4大类软件项目模拟运行情况；②核心业务区资源现状、公共服务区资源现状介绍。由评标委员会进行评分：演示内容包含以上要点，内容全面详实、重点明显、合理可行、结构清晰、逻辑性强、符合本项目要求的得2分；内容较为完整，基本符合本项目要求的得1.8分；内容简略，内容不完整的得1.7分；介绍表达混乱或者未提供演示的不得分。 【采用录屏+讲解演示方式进行，录屏操作须使用真实运行环境的软件，敏感数据须脱敏。电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。五项演示的总时间不超过20分钟。】 |
| 现场演示2 | 2 | 否 | 根据投标人提供的演示情况，由评委进行评分，要点包括：①拟承接的新一期运维标准体系（包括人员、资源、技术等）；②总体运维实施计划。由评标委员会进行评分：演示内容包含以上要点，内容全面详实、重点明显、合理可行、结构清晰、逻辑性强、符合本项目要求的得2分；内容较为完整，基本符合本项目要求的得1.8分；内容简略，内容不完整的得1.7分；介绍表达混乱或者未提供演示的不得分。 【采用录屏+讲解演示方式进行，录屏操作须使用真实运行环境的软件，敏感数据须脱敏。电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。五项演示的总时间不超过20分钟。】 |
| 现场演示3 | 3 | 否 | 根据投标人提供的演示情况，由评委进行评分，要点包括：①如何实现平台上多种数据接口协议、交互渠道、数据传输、流量动态调配的管理，确保平台数据安全；②业务系统如何规范定点医药机构自查自纠费用上报、退款备案与凭证审核管理。由评标委员会进行评分：演示内容包含以上要点，内容全面详实、重点明显、合理可行、结构清晰、逻辑性强、符合本项目要求的得3分；内容较为完整，基本符合本项目要求的得2.8分；内容简略，内容不完整的得2.7分；介绍表达混乱或者未提供演示的不得分。 【采用录屏+讲解演示方式进行，录屏操作须使用真实运行环境的软件，敏感数据须脱敏。电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。五项演示的总时间不超过20分钟。】 |
| 现场演示4 | 3 | 否 | 根据投标人提供的演示情况，由评委进行评分，要点包括：①业务系统如何通过灵活的配置，根据药品不同的申报挂网路径，自动适配所需上传的申报材料及必须满足的价格规则，并以此实现对药品申报挂网流程的标准化、高效化管理；②业务系统如何实现对药品招采业务全流程的覆盖，包括招标管理与交易采购管理等核心环节。由评标委员会进行评分：演示内容包含以上要点，内容全面详实、重点明显、合理可行、结构清晰、逻辑性强、符合本项目要求的得3分；内容较为完整，基本符合本项目要求的得2.8分；内容简略，内容不完整的得2.7分；介绍表达混乱或者未提供演示的不得分。 【采用录屏+讲解演示方式进行，录屏操作须使用真实运行环境的软件，敏感数据须脱敏。电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。五项演示的总时间不超过20分钟。】 |
| 现场演示5 | 3 | 否 | 根据投标人提供的演示情况，由评委进行评分，要点包括：①医保基金财务与医保业务系统、银行系统的衔接集成维护应用，支持多种数据接入方式；②医保基金业财管理过程中待遇支出在财务端的受理、及审批流程的可视化定制，满足业财管理政策调整或扩展需要。由评标委员会进行评分：演示内容包含以上要点，内容全面详实、重点明显、合理可行、结构清晰、逻辑性强、符合本项目要求的得3分；内容较为完整，基本符合本项目要求的得2.8分；内容简略，内容不完整的得2.7分；介绍表达混乱或者未提供演示的不得分。 【采用录屏+讲解演示方式进行，录屏操作须使用真实运行环境的软件，敏感数据须脱敏。电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。五项演示的总时间不超过20分钟。】 |

商务项（F3×A3）满分为21.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书 | 3 | 是 | 根据投标人具备与本项目相关的资质证书，由评委进行评分： （1）信息系统建设和服务能力等级证书、信息技术服务管理体系认证证书和信息安全管理体系认证证书，同时具备3项证书的得1分，具备任意1-2项证书的得0.5分，否则不得分； （2）具有ITSS信息技术服务标准符合性证书得1分，其他或不提供的不得分； （3）具有信息安全服务资质认证证书得1分。 投标人须提供有效期内的资质证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目经验 | 3 | 是 | 根据投标人提供自2022年1月1日至本次投标截止时间（日期以合同签订日期为准）省级（或国家级）医疗保障相关的平台信息化建设或运维保障服务案例（含联合体），由评委进行评分：合同名称包含“医疗保障”关键字，每提供一份完整案例得1分；满分3分。一份完整的案例包含：中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，项目验收证明等佐证材料。 |
| 项目经理 | 3 | 是 | 根据投标人针对本项目拟投入的项目经理（1名），由评委进行评分： 项目经理具有①ITSS-IT 服务项目经理证书；②计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理工程师证书；③注册信息安全工程师证书（或信息安全保障人员认证证书）；④计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书。每提供以上任意一项符合要求的人员证书得1分，满分3分。投标人须提供人员证书复印件，以及投标截止时间前半年任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。（本项提供的人员与其他项人员不得重复提供。） |
| 技术负责人 | 3 | 是 | 根据投标人针对本项目拟投入的技术负责人（1名），由评委进行评分： 技术负责人具有①计算机技术与软件专业技术资格系统架构设计师证书；②计算机技术与软件专业技术资格系统分析师证书；③计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书；④大数据专业工程师证书。每提供以上任意一项符合要求的人员证书得1分，满分3分。投标人须提供人员证书复印件，以及投标截止时间前半年任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。（本项提供的人员与其他项人员不得重复提供。） |
| 驻地负责人 | 3 | 是 | 根据投标人针对本项目拟投入的驻地负责人（1名），由评委进行评分： 驻地负责人具有①信息安全保障人员认证证书；②大数据专业工程师证书；③计算机技术与软件专业技术资格软件设计师证书；④ITSS-IT服务项目经理证书。每提供以上任意一项符合要求的人员证书得1分，满分3分。注：投标人须提供人员证书复印件，以及投标截止时间前半年任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。（本项提供的人员与其他项人员不得重复提供。） |
| 服务团队（不含项目经理、技术负责人、驻地负责人） | 3 | 是 | 根据投标人拟投入的资深技术人员（至少7名），由评委进行评分，资深技术人员具有以下证书： （1）一名及以上人员具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师证书的得0.75分； （2）一名及以上人员具有计算机技术与软件专业技术资格网络工程师证书的得0.375分； （3）一名及以上人员具有ITSS-IT服务项目经理证书的得0.375分； （4）一名及以上人员具有计算机技术与软件专业技术资格数据库系统工程师证书的得0.375分； （5）一名及以上人员具有计算机技术与软件专业技术资格软件设计师证书的得0.375分； （6）一名及以上人员具有信息安全保障人员认证证书的得0.375分； （7）一名及以上人员具有计算机技术与软件专业技术资格信息系统监理师证书的得0.375分。 注：投标人须提供人员证书复印件，以及投标截止时间前半年任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳的社保证明复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。同一人员满足多个要求以及同一要求具有多个人员的不重复计分。 |
| 自主知识产权 | 3 | 是 | 根据投标人具备与本项目相关的“医疗保障运维”、“医疗保障基金监管”、“医保两定机构”类软件著作权登记证书，由评委进行评分：软件著作权登记证书须包含以上关键字。每提供一类软件著作权登记证书得1分，满分3分。投标人须提供有效证书复印件及中国版权保护中心官网（https://www.ccopyright.com.cn/）的查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。（同一类别提供多个软件著作权登记证书的不重复计分，） |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

福建省级医疗保障信息平台是国家医疗保障信息化建设的重要组成，建成后的福建省级医疗保障信息平台承担了全省各级各类参保人的日常就医刷卡结算、医保业务经办的功能，是我省重要的民生保障工程。福建省级医疗保障信息平台于2019年启动建设，建设包含核心业务类系统、大数据分析和监管类系统、药品和耗材招采类系统、基金财务管理类等22个子系统，并于2021年底根据国家医保局要求实现全域全业务上线，2022年9月通过国家局验收。

福建省级医疗保障信息平台运维服务项目作为福建省级医疗保障信息平台建设的重要延续性项目主要涉及一期应用系统的运维服务、保障服务以及新增信息化保障服务，确保医保日常业务正常开展，保障参保人员医保待遇全面落实，并为参保人、参保单位及两定机构提供稳定高效的服务，是福建省级医疗保障信息平台能够顺利、平稳、高效运行的重要保障。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★ 1、服务期限

采购内容为运维服务，服务期为自合同签订之日起36个月。

★ 2、服务范围

服务范围包括已建设的福建省医疗保障信息平台核心业务类系统、大数据分析和监管类系统、药品和耗材招采类系统以及基金财务和运行审计系统，系统如下表所示：

应用系统服务范围如下：

| 序号 | 类别 | 系统名称 | 涉及服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务类 | 基础信息管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：政策参数调整服务、定点医药保障服务。 |
| 2 |  | 业务经办管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 3 |  | 跨省异地就医管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 4 |  | 支付方式管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 5 |  | 医疗服务价格管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：政策参数调整服务。 |
| 6 |  | 公共服务子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 7 |  | 内部统一门户子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 应用系统业务保障服务：无。 |
| 8 |  | 通用就诊购药子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：定点医药保障服务。 |
| 9 |  | 业务标准接口和自助服务子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 10 |  | 电子凭证应用支撑子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：定点医药保障服务。 |
| 11 |  | 业务中台部署 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 应用系统业务保障服务：无。 |
| 12 | 大数据分析和监管类 | 运行监测子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、专项数据应用服务。 |
| 13 |  | 医疗保障决策子系统 | 运维服务：系统问题维护、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：专项数据应用服务。 |
| 14 |  | 信用评价管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置。 |
| 15 |  | 智能监管知识库管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务。 |
| 16 |  | 内部控制管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、专项数据应用服务。 |
| 17 |  | 医疗费用审核稽核业务子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务、专项数据应用服务。 |
| 18 |  | 行政稽查管理子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务、专项数据应用服务。 |
| 19 | 药品和耗材招采 | 药品和医用耗材招标子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：经办业务优化配置、政策参数调整服务、定点医药保障服务、专项数据应用服务。 |
| 20 |  | 药品和医用耗材采购交易子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：专项数据应用服务、定点医药保障服务。 |
| 21 | 基金财务和运行审计 | 基金财务子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：专项数据应用服务。 |
| 22 |  | 基金运行审计子系统 | 运维服务：系统问题维护、下发系统升级、系统日常巡检、系统培训。 |
|  |  |  | 保障服务：专项数据应用服务。 |

3、服务内容

3.1运维服务内容

（评审指标项1）3.1.1系统问题维护服务

针对运维范围内系统各方反馈的系统相关的问题进行收集、分析排查并进行解答；对福建省医疗保障信息平台在运行过程中因程序本身有错误而造成的功能不正常、死机、数据丢失、非正常中断等现象的修补与改正，确保程序运行顺畅，数据准确。

（评审指标项2）3.1.2国家医保局下发系统升级服务

对国家医保局下发的数据中台及各个子系统的新代码版本，第一时间提供版本升级更新服务，以满足最新的工作要求，提供包括执行测试国家医保局下发的数据库脚本、版本更新前的测试、生产环境的版本部署以及生产环境的试运行等。

（评审指标项3）3.1.3平台各子系统及中台服务日常巡检

每日定期巡检中台服务、结算业务、征缴划拨业务等服务的运行情况，查看任务执行日志情况，分析相关业务表之间的数据完整性，并根据异常数据产生原因及时协同解决异常数据问题，以确保整个平台能够以最佳的状态运行。

（评审指标项4）3.1.4系统培训服务

针对运维范围内系统按医保局要求组织系统培训，并对遇到的操作性问题，进行指导，协助解决问题。

3.2保障服务内容

（评审指标项5）3.2.1经办业务优化配置

针对日常持续性的经办业务优化需求，提供经办、公共服务、经办审核稽核业务优化调整；国家下发内控子系统应用优化和调整服务；经办业务配置优化；税务交互对接优化服务；统一多渠道API访问配置服务；医保和耗材招采优化支撑服务；业务流程需求管理服务；基金财务子系统医银直连接口服务等服务内容。

经办业务优化配置内容如下所示：

| 序号 | 服务事项 | 二级目录 | 工作事项描述 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经办优化调整 | 参保管理优化调整 | 根据省级/地方业务需求优化调整参保信息内容及参保管理功能校验规则。 | 全省 |  |
| 2 |  | 缴费管理优化调整 | 根据省级/地方业务需求优化调整缴费划拨信息内容及缴费管理功能校验规则。 | 全省 |  |
| 3 |  | 待遇资格认证优化调整 | 根据业务科室需求调整待遇资格认证登记、审核、变更、撤销信息内容和校验规则，含门慢门特备案、异地就医备案、意外伤害备案等，并新增日志记录，根据公服业务、自助机业务、窗口经办业务需要优化待遇资格认证管理业务流程、对外服务、业务规则校验、消息推送等优化调整内容。 | 全省 |  |
| 4 |  | 个人待遇管理优化调整 | 根据业务需求，调整个人待遇管理功能优化和校验规则，包括零星报销业务、灵活报销业务、个账清退管理等业务的功能优化、业务流程校验规则和日志保存调整等。 | 全省 |  |
| 5 |  | 生育待遇管理优化调整 | 根据业务需求，对前台经办、公服业务、自助机业务需要调整生育待遇服务，调整生育待遇业务流程校验规则、调整生育待遇享受校验规则、对接消息提醒等生育待遇调整内容。 | 全省 |  |
| 6 |  | 年终数据调整 | 根据业务需求，按各统筹区年终清算范围生成年终基础数据，年终数据查询调整，新增查询条件和出参字段值，改变取数口径，年终数据大批量下载压缩等优化调整。 | 全省 |  |
| 7 |  | 稽核扣款清算调整 | 根据业务需求，对接稽核扣款系统，稽核扣款数据、调整经办端稽核扣款录入功能，对已审核通过的稽核扣款数据进行清算并合并到月结算报表中等优化调整内容 | 全省 |  |
| 8 |  | 跨省异地业务优化调整 | 根据政策变动需求，调整跨省异地就医门诊业务接口参数和校验规则，优化调整功能，调整跨省异地就医住院业务接口参数和校验规则，优化调整功能，调整跨省异地就医交易冲正服务接口，调整跨省异地就医数据上传下载接口等优化调整服务。 | 全省 |  |
| 9 | 公共服务业务优化调整 | 公共服务支撑服务 | 服务内容包含但不限于： 1、协助统计各地址统计个人，单位注册量、访问量、业务经办量、协助各地市公告发布； 2、根据国家接口规范配合完成优化医保查询服务，根据本地参保数据，优化调整适配国家医保查询接口。 3、根据地市要求完成与地市自建渠道医保服务对接； 4、根据实际情况，完成公服统一对外接入服务管理优化调整。 | 全省 |  |
| 10 |  | 公共服务消息推送智能提醒服务 | 结合当前医保服务需求与智能技术应用，实现精准化、人性化的消息触达。针对医保各类政策、业务审批、信息授权/认证、待遇自助发放等业务科室需求持续优化推送提醒服务。 | 全省 |  |
| 11 |  | 公共服务免填单持续优化 | 为提高用户体验感，优化医保服务、提升医保效率，针对常用医保经办服务，优化信息内容填充。根据业务部门需求，持续优化包含业务办理效验规则调整、报表打印规则调整、材料上传内容调整等持续优化内容。 | 全省 |  |
| 12 |  | 省平台前端页面优化 | 保障系统高效可用，根据业务部门需求调整各渠道前端页面服务内容。包含页面ui设计、风格调整等。 | 全省 |  |
| 13 | 经办审核稽核业务优化调整 | 经办审核稽核业务流程内容调整 | 根据业务需求，优化调整经办初审节点功能，优化调整经办复审节点功能，优化调整经办合议节点功能，优化调整经办终审节点增加按病种支付单据审核稽核功能、增加按DRG支付单据审核稽核功能，优化调整经办回退业务，优化调整单据详情页展示页、参保人年度就诊页，优化调整经办特账登记、审批，优化调整规则疑点汇总展示页及疑点审核功能，优化调整自动扣款等服务内容。 根据业务要求，调整优化医院申诉功能模块，增补全省统一费用审核扣款报表。 | 全省 |  |
| 14 |  | 经办审核稽核扣款限制调整 | 根据业务需求，优化调整跨省异地结算单据在医保审核经办、规则预警处理、特账登记、自动扣款等模块的稽核扣款限制；优化调整特殊人群结算单据在医保审核经办、规则预警处理、特账登记、自动扣款等模块的稽核扣款限制；优化调整居民普门结算单据在医保审核经办、规则预警处理、特账登记、自动扣款等模块的稽核扣款限制等优化调整内容。 根据业务要求，优化扣款口径、特殊人群、医院登记、医疗机构类型、定点医疗机构筛查白名单配置等模块。 | 全省 |  |
| 15 | 支付方式编码管理调整 |  | 增加诊断国标码、国家临床2.0版本ICD10、和手术操作国标码、医疗服务操作分类与编码的维护和映射功能。 根据业务需求，对医院上传结算清单进行质控，保障医院上传的疾病诊断编码、手术操作编码、医师代码符合国家贯标标准，提供结算清单问题分析数据。 | 全省 |  |
| 16 | 国家下发内控子系统应用优化和调整服务 |  | 根据内控管理部门需求，对国家局下发内控子系统适配福建省医保各业务处室内控要求进行评估，对业务部门提出的流程和内控需求，进行服务事项配置和调整服务、业务经办规则配置和调整服务、新增政策信息维护和调整服务、内控采集范围设置和调整服务、内控采集抽样规则配置和调整服务、新增内控参数启用设置和调整服务、档案规范和角色规则配置和调整服务等调整服务。 为地方提供内控流程定制服务，地方内控规则调整统一报送省医保局审核后，按需求管理流程处理。 | 全省 |  |
| 17 | 税务交互对接优化服务 |  | 配合税务部门做好双方参保信息交互的及时监控及异常问题优化调整。包含但不限于以下工作内容： (1)调整职工医保税务到账情况查询调整;灵活就业人员税务代征发送处理增加证件号码条件、税务报表优化调整等。 (2)提供税务区块链对接信息化保障服务，基于区块链技术实现税务与医保部门间的数据实时互通，实现参保登记、缴费信息实时传递，完善多方对账场景功能，支持区块链数据追溯，确保数据全流程防篡改；梳理并重构医保、税务的退费业务流程，通过打通税务与医保的“无纸化”数据传递，缩短退费办理时间。持续提供技术支持,避免业务中断，确保系统稳定运行。 (3)配合税务部门做好双方参保信息交互的及时监控及异常问题优化调整,确保医保参保登记及税务缴费入库信息的正常交互；配合业务科室进行税务交互每月入库对账工作。 | 全省 |  |
| 18 | 统一多渠道API访问配置服务 |  | 为数据对接方配置API渠道，配置信息包括：渠道编号、渠道秘钥、加密秘钥、签名key等信息；为各渠道方授权API接口，授权时配置信息包括：API安全级别、加密方式等信息；将第三方API进行协议转换，转成业务标准平台规范，并对外提供数据服务等优化内容。 | 全省 |  |
| 19 | 医保和耗材招采优化支撑服务 | 集中带量采购现场技术支持 | 根据福建省药品和医用耗材省际联盟集中带量采购、省级集中带量采购、询价采购、接续采购和动态调整数据核查等工作要求，对应用系统进行优化调整和配置、数据初始化处理、报价加解密联调测试、谈判议价技术支持等现场技术支持工作。 | 省本级 |  |
| 20 |  | 系统用户使用优化 | 负责省属和各统筹区医保管理单位、全省所有医疗机构、配送企业和全国生产企业系统使用问题收集、反馈和优化调整。实现电子合同线上签订功能，提高能效。完成国家7大类数据自动更新功能，实现定期更新任务。监审科需求履约规则优化。中药饮片全流程开发。“三进”药品的申报、审核、监管；药品参比制剂的申报、审核、公示、维护相关功能；药品和医用耗材国家编码库招采子系统自动更新。 | 全省 |  |
| 21 |  | 国家政策要求支持 | 跟随国家药械招采政策变化，不限于药品、中药饮片、医用耗材、检验试剂方面，要求招采子系统现有业务功能进行流程适配和功能改造升级，完善省平台挂网规则、优化挂网服务能力，落实挂网规则共识，实现业务全流程线上快速办理，提升交易各方体验感，满足不同主体、不同场景的服务需求 | 全省 |  |
| 22 |  | 结算支付 | 将目前药械货款结算生成结算单、支付单环节优化为可多个任务并行，避免各地市同时生成任务时排队时间过长。 | 全省 |  |
| 23 | 业务流程需求管理 |  | 各部门在需求管理平台提交需求，需求提交时须涵盖需求内容描述、需求单、政策文件、相关方案等要素信息和必要性材料，经省级业务部门、网信办对需求审批后，需求提出部门与研发厂商以审批意见与需求单内容作为建设依据；用户可通过需求管理平台实时查看需求管理进度，对需求进度情况及时反馈，让提出方能及时知道需求当前情况。 | 全省 |  |
| 24 | 基金财务子系统医银直连接口服务 |  | 为所有与基金财务子系统医银直连模块对接的各家银行提供统一医银直连接口规范和技术咨询服务，在医银直连对接过程中提供联调测试服务，保障医银直连接口联调测试工作顺利开展。根据国家局或省局需求提供医银直连相关功能、接口的优化升级服务。 | 全省 |  |

（评审指标项6）3.2.2政策参数调整服务

因新的医疗保障政策岀台或者是医疗保障政策发生变化，在政策实施执行时，需要进行政策参数配置，实现医保待遇结算。根据福建省政策情况和省本级医保需求，实现省本级的待遇结算调整、待遇政策调整、医保政策变动的业务调整、新增医疗待遇政策的协助验证等服务内容，实现省本级的规则可视化。实现全省范围内的药店购药调整、共济权限调整、药品和耗材招采政策参数调整、业务编码库代码应用支撑服务、知识库内容调整与维护服务等。省级统一进行省级规则新增与调整，并为全省提供国家已有/新增规则的本地化适配服务和规则应用评估服务。

政策参数调整服务内容如下所示：

| 序号 | 服务事项 | 二级目录 | 工作事项描述 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经办政策参数调整 | 药店购药调整 | 根据业务需求，对药店购药个账使用规则和校验规则、药店购药使用共济规则进行调整和校验。 | 全省 |  |
| 2 |  | 共济权限调整 | 根据业务需求，对共济使用业务类型权限控制和校验规则、共济账户使用范围的控制和校验规则、共济转账撤销、共济业务对账和清算服务规则调整；配合经办人员做共济代缴关系解绑、共济代缴状态核验、共济申报问题排查等工作。 | 全省 |  |
| 3 |  | 待遇结算调整 | 根据业务需求，对参保人结算过程进行重复结算、待遇等待期、费用构成逻辑、待遇白名单、个人账户使用等规则进行调整，满足医保待遇结算精细化管理要求。 定点医药机构管理子系统对接事前提醒服务，对定点医药管理子系统相关模块进行事前监管，包含购药、门诊挂号结算、住院入院、费用明细上传、出院、结算等环节。 | 省本级 |  |
| 4 |  | 待遇政策调整 | 根据医保政策需求，组织业务专家对待遇政策进行分析，确认政策需求可配置性，并分析需要调整的支付方式内容及决策树内容，输出待遇分析结果，根据国家和省级政策变化要求和经需求确认后待遇分析结果，开展待遇政策配置、维护、改造等调整工作。测试通过的待遇政策调整，与业务部门确认上线时间，并统一安排部署优化上线。 | 省本级 |  |
| 5 |  | 医保政策变动的业务调整 | 医保政策配置后需要针对业务流程进行调整、发布通知公告，如社平工资调整、退休定额划拨、转移接续省市通办、待遇结算政策、生育政策、异地就医备案事项清单调整，配合调整办理须知、材料说明、业务类型变动等。 | 省本级 |  |
| 6 |  | 新增医疗待遇政策的协助验证 | 根据业务需求，对新的医疗保障政策岀台或者是医疗保障政策发生变化，因需对业务功能、业务流程、政策进行调整改造，对调整改造后的内容配合业务部门进行测试，提供测试报告，并由需求部门进行确认，确保符合业务需求。 | 省本级 |  |
| 7 | 药品和耗材招采政策参数调整 |  | 跟随国家、省级药械招采政策变化要求，按省平台统一要求对地市级药品和医用耗材带量采购进行配置维护。 | 全省 |  |
| 8 | 业务编码库代码应用支撑服务 |  | 根据国家医保局下发业务编码，根据业务需求开展代码库编码信息比对工作，并将差异编码信息报表形式推送省级经办，提供代码库更新维护服务，包括但不限于中药饮片代码库更新维护、医用耗材代码库更新维护、药品代码库更新维护、医疗服务项目代码库更新维护等，提供医疗机构业务编码应用监测报表。 | 全省 |  |
| 9 | 知识库内容调整与维护 | 国家版本知识库的转化应用服务 | 从国家下发知识库文献资料里整理出相关知识点，对各类知识点进行分类管理，支持模糊搜索、查询可视化服务。整理包括但不限于医保药品编码、诊疗编码、耗材编码与知识库内容进行编码映射，通过点击包括但不限于医保编码，可直接查看相关的知识库内容，提高业务经办人员审核效率。 | 全省 |  |
| 10 |  | 知识库参数化管理服务 | 根据本地需求，支持对不同的知识的配置参数进行动态调整，涉及类别为国家药品、药品说明书、诊疗项目、耗材，参数涉及数量、价格、用量、性别、年龄就医方式、险种、启用和停用时间等多种参数的调整。并可通过可视化方式进行查询、导出。 | 全省 |  |
| 11 |  | 知识库版本的更新服务 | 根据国家下发版本或省级及各业务处室需求，更新并维护知识库，包括但不限于国家药品目录、药品说明书、医疗服务项目、临床路径、诊断、手术操作编码、其他知识库等。 | 全省 |  |
| 12 |  | 知识库和规则库之间的逻辑关系配置服务 | 提供知识库与规则之间逻辑关系配置、标准化查询、分析、导出服务。支持通过列表或可视化来展示每条规则涉及的知识库内容、数量，用于分析，加强知识库与规则之间的关联性。 | 全省 |  |
| 13 | 规则配置调整服务 | 国家已有/新增规则的本地化适配服务 | 【归纳规则内涵及含义】 定期整理并归纳国家新增调整的规则内涵、含义、规则出处、规则依据，提交给省局相关处室进行评审 | 全省 |  |
| 14 |  |  | 【已有规则配置服务】 针对国家已有规则，运维人员对比本地运行规则的差异性，评估国家已有规则是否支持对应的规则新增、修改，如下发规则模版不支持，进行本地自定义规则配置。 | 全省 |  |
| 15 |  |  | 【新增规则配置服务】 针对国家新增规则，运维人员进行验证规则，综合本地业务使用场景，评估新增规则是否支持新增、修改，如下发规则模版不支持，进行本地自定义规则配置。 | 全省 |  |
| 16 |  |  | 【规则运行调试服务】 根据业务要求，调整每月国家级规则运行的情况列表，包括但不限于对规则适配得参数和逻辑进行验证，确保规则配置得准确性，对疑点数据不准确得规则，进行参数和逻辑得调整。 | 全省 |  |
| 17 |  | 省级规则新增与调整服务 | 规则分析评估，针对业务部门提出更新和增补的规则需求，分析新增规则和自定义规则配置是否支持。 | 省级统一（包含省本级） |  |
| 18 |  |  | 利用已有规则模版或者自定义规则模版，进行规则新增调整配置服务 | 省级统一（包含省本级） |  |
| 19 |  |  | 对疑点数据不准确得规则，进行参数和逻辑得调整。对新增、修改规则逻辑关系进行验证、测试、筛查、规则结果调优等。 | 省级统一（包含省本级） |  |
| 20 |  |  | 编写优化调整后的规则文档，包括规则描述、参数设置、使用方法等。更新现有运维规则文档，确保文档内容的准确性和完整性。 | 省级统一（包含省本级） |  |
| 21 |  | 规则应用评估服务 | 1.规则筛查率分析服务 建立筛查率的监测机制，分析规则对于疑点筛查率情况，查看各医疗机构对于规则触发情况 2.规则扣款情况分析服务 建立规则扣款情况的监测机制，对比分析规则扣款情况，查看各统筹区医疗机构扣款分析结果 3.规则严重程度分析服务 建立规则严重程度的监测机制，查看各统筹区医疗机构触发规则的严重程度 4.规则准确性分析服务 建立规则准确性的监测机制，查看各统筹区医疗机构，机审规则疑点准确性 5.规则采纳率分析服务 建立规则采纳率的监测机制，查看各统筹区医疗机构，机审规则采纳的分析结果 6.规则申诉情况分析服务 建立规则申诉的监测机制，查看各统筹区医疗机构，对于规则申诉的分析结果 7.规则违规对象分析服务 建立规则违规对象的监测机制，查看各统筹区医疗机构，违规对象的分析结果 | 全省 |  |
| 22 |  | 规则可视化服务 | 定期输出新增调整规则名称、规则大类、规则筛查逻辑、引用知识库，通过可视化界面，按照规则名称、规则编码、一级分类、二级分类、规则类型、违规定性、规则状态等维度，查看规则说明、触发场景、数据对象、数据分组、违规输出、阈值、知识、操作日志等内容进行展示输出。 疑点信息通过规则维度统计分析，提供可视化界面，实现规则信息查看与检索。 | 省本级 |  |

（评审指标项7）3.2.3定点医药保障服务

协助并指导省直定点医疗机构的医保结算异常问题；管理和维护移动端/自助机端功能；协助省本级定点医疗机构账号开设、变更、注销，提供账号异常监测、提醒服务；提供省本级定点医疗机构数据对账咨询服务，协助协查处理结算数据不平问题；提供福建省级医疗保障信息平台相关异常答疑。为省本级定点医疗机构接入医保平台提供远程技术支持，确保省本级医疗机构与省医保系统的顺利对接，做好定点医疗机构实时结算监控及指导；对加入的省本级定点医疗机构提供接口联调测试、接入等服务内容。

全省范围内，协助福建省级医疗保障信息平台与定点医疗机构对接，包括互联网医院全业务流程提供对接联调测试；提供全省两定机构标准化保障服务，协助关键信息的对照核验；对电子凭证就医结算全流程和电子凭证应用进行优化等。

定点医药保障服务内容如下所示：

| 序号 | 服务事项 | 二级目录 | 工作事项描述 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点医疗机构接口接入服务 | 新增医疗机构接入对接 | 为新加入的省本级定点医疗机构提供接口联调测试、接入等服务，确保省本级医疗机构与省平台的顺利对接，同时做好定点医疗机构智能监管事前事中稽核接口、影像云、电子结算凭证等接口对接工作，保障定点医疗机构实时结算和监管业务开展。 包含但不限于以下服务内容： （1）追溯码信息化改造业务保障服务。部署国家下发功能模块，按照国家下发的规范进行接口升级改造，根据福建省实际需求开发追溯码数据质控、实时追溯信息采集和批量上传采集、追溯码信息采集查询、追溯码统计、追溯码依码支付、数据质控考核、多码匹配库等功能。提供全省定点医药机构的接口对接和联调工作，以及负责全省医药机构的日常运维和接口指导，对接和运维业务处室需求问题，国家下发版本升级、测试、数据库调优，进行数据口径确认调整及接口功能优化工作。药品追溯码监管，抽取全省门诊、住院、药店结算与明细数据、药品追溯码上传记录、无码库记录，运用规则引擎对疑点进行筛查，检出未上传追溯码、重复上传、漏传等疑点数据 。开发初审、机构申诉、审核、复审、终审、事后补给、报表管理、事前提醒等功能模块，实现“事前提醒 + 事中审核 + 事后补给” 全链条监管体系。 （2）围绕“医保药品云平台”试点工作及药品追溯码应用要求，完成智慧药品查询功能在闽政通等多个平台部署，实现药品目录、机构、药品比价查询及购药导航。同时依据文件指引，推动互联网药店 ERP 系统接入医保平台，助力药店完成系统对接，持续提供技术支持,根据需求优化“医保药品云平台”服务，保障互联网药店系统对接。 | 省本级 |  |
| 2 |  | 医疗机构报文异常分析 | 协助省直定点医疗机构分析因医疗机构请求入参错误导致的医保结算异常问题定位解答，指导医疗机构正确传入请求参数。 | 省本级 |  |
| 3 |  | 互联网医院结算服务对接运维 | 对新增接入的互联网医院进行指导配合，协助对接前置机部署及互联网医院全业务流程接口对接联调（包括医保授权、互联网医保结算等）。 | 全省 |  |
| 4 |  | 自助服务管理及运维 | 管理和维护移动端/自助机端公共服务功能授权、功能上下架及其他配置调整维护。 | 省本级 |  |
| 5 | 定点医疗机构账号管理服务 |  | 协助定点医疗机构账号开设、变更、注销，提供账号异常监测、提醒服务。 | 省本级 |  |
| 6 | 两定机构电子凭证流程优化 | 就医结算全流程优化 | 整理电子凭证就医全流程优化方案，收集跟踪各定点医疗机构流程配置，提供优化建议。配合医保部门指导定点医疗机构进行流程改造。包含但不限于：对新增接入的移动支付医院进行指导配合，协助对接前置机部署及移动支付医院全业务流程接口对接联调，配合渠道信息申请。 | 全省 |  |
| 7 |  | 电子凭证应用优化 | 整合优化电子凭证身份验证、移动支付、刷脸结算、个人信息授权、亲情代办、信用就医支付、处方流转、互联网医疗、线上购药、药品配送等功能。优化功能入口页面，提供一站式服务，增加参保人体验感。 | 全省 |  |
| 8 | 两定机构标准化保障服务 | 机构目录与医保目录对照核验协助服务 | 两定机构通过国家接口将机构目录与医保目录对应关系上传至省医保平台，对于对应关系准确性，提供数据查询、统计、分析服务，协助医保核验对应关系准确性。 根据定点医药机构动态平台维护信息，优化定点医药机构联网结算中断、终端缓冲、恢复结算、机构提醒服务; 提供定点医疗机构目录与医保目录对照信息采集接口上传的指导服务。 支持一体化村所推进管理服务，提供定点医药机构本地数据与动态平台对照管理、本地定点医药机构基层区划类型及行政村管理服务，支持按统筹区、区县、村所等维度推进一体化村所落地。 | 全省 |  |
| 9 |  | 机构科室与标准科室对照核验协助服务 | 定点医疗机构维护到省医保平台的科室信息，需要与医保标准科室进行对应，协助医保依据科室名称特点对机构科室与标准科室进行对应。包括但不限于对不符合要求的科室名称进行排查和统计。协助完成机构科室标准化工作等。 | 全省 |  |
| 10 |  | 医师、药师、护士、技术人员情况与机构实际情况对照核验协助服务 | 包括但不限于针对机构贯标服务人员信息，配合医保部门进行梳理，确保各机构医师、药师、护士、技术人员信息及状态准确。并要求定点机构及时维护服务人员状态信息。 | 全省 |  |
| 11 | 医保结算数据对账服务 |  | 配合省本级医保部门完成医保月度、年度结算工作。提供省本级28家定点医疗机构进行数据对账咨询服务，协助核查处理结算数据不平问题。 | 省本级 |  |
| 12 | 信息平台异常问题答疑 | 参保人经办业务异常问题答疑 | 提供省本级医保经办业务异常问题答疑服务，安排专人接听省本级技术电话，为医保经办提供相关的指导，提高医保服务质量，同时及时解决参保人的问题，提高参保人的满意度和续保意愿。 | 省本级 |  |
| 13 |  | 参保人结算异常问题答疑 | 提供省本级参保人员、异地参保人员在省本级定点医疗机构就医结算业务异常问题答疑服务，参保人员在医保结算过程中出现异常，可以通过多渠道，联系维护人员处理，维护人员在接受请求后，需在规定的时间内对问题进行定位，分析异常数据产生原因，及时协同客户解决异常问题。 | 省本级 |  |
| 14 |  | 医保投诉案件数据情况协查 | 协助省医保局及三中心等12345咨询及投诉案件的处理，协助用户核查投诉案件是否属于医保业务问题，分析投诉案件原因，形成反馈意见，协助用户提出问题解决方案。协助排查处理关于社保卡用卡就医、体检、购药提示卡以及福建省级医疗保障信息平台使用异常问题的投诉案件。 | 省本级 |  |
| 15 |  | 定点医疗机构日常问题解答 | 解答省本级、跨省、省内异地定点医疗机构，已上线功能操作、规则执行逻辑问题、数据逻辑、操作故障、系统报错问题解答 | 省本级 |  |
| 16 |  | 招采子系统问题解答 | 解答省本级、地市医保局、医疗机构、配送企业、生产企业，已上线功能操作、规则执行逻辑问题、数据逻辑、操作故障、系统报错问题解答 | 省本级 |  |

（评审指标项8）3.2.4专项数据应用服务

专项医保数据应用服务包括经办专项数据应用服务、一体化公共数据对接、报表及报告可视化定制服务、统一数据口径及指标可视化优化调整服务、数据中台分析专题数据库重构服务、专项数据定制可视化分析服务、医保和耗材招采数据应用服务、基金财务和运行审计类数据应用服务、智能审核专项定制分析服务等服务内容。

专项数据应用服务内容如下所示：

| 序号 | 服务事项 | 二级目录 | 工作事项描述 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经办专项数据应用服务 | 临时医保数据统计处理 | 根据业务部门提交的临时性数据提取需求，对数据进行处理，服务范围包括取数内容分析、数据提取、数据转换、数据提取到指定位置（包括云桌面、可视化、专区等），严格按照数据出区管控流程进行交付，对数据提取的结果进行合理性的分析，确保统计结果符合业务逻辑和实际的业务情况。 | 全省 |  |
| 2 |  | 数据出区提取管控服务 | 根据省医保局需求（含各中心、地市向省局申请）提供相应数据合规性提取服务，针对数据提取申报、审核审批、数据导出等环节，提供数据敏感字段审查、审核审批管理、数据导出审计、审批件备案、数据防篡改等服务。 | 全省 |  |
| 3 |  | 数据中台云桌面保障服务 | 为确保业务部门在医保数据监测分析、医疗数据监管分析运用过程数据不出区，提供数据中台云桌面服务。其中：服务内容包括：虚拟服务器及堡垒机部署、云桌面国产办公软件套件授权服务、数据快照专区及权限管理等。 | 全省 |  |
| 4 |  | 年终结转数据处理 | 根据业务需求，协助医保部门完成医保年终结转前工作，如特殊人员在院情况监测，强制出院等，并依据年度结转政策的文件进行参保人员年终个人账户（共济）余额利息的计算，根据财务的要求完成结转计息相关报表数据的生成等数据应用工作。 | 全省 |  |
| 5 |  | 年终清算数据打标处理 | 根据各地市业务需求，经省级业务部门、网信办审批后，对年终清算基础数据进行数据打标、清算、清算对账、数据校验，确保数据的准确性。 | 全省 |  |
| 6 | 一体化公共数据对接 | 一体化公共服务平台对接服务 | 省平台与一体化公共服务平台对接，实现相关业务流程对接，并依据一体化公共服务平台要求对接口进行升级改造，同时对医保业务应用功能进行同步更新与优化。包括但不限于网上办事大厅对接、政务自助机对接、“最多采一次”等。 | 全省 |  |
| 7 |  | 政务汇聚材料整理和目录对接 | 根据医保局要求对应功能所涉及到的数据库及其表名，按汇聚“应汇尽汇”的要求，分类标注汇聚情况，数据表信息，按汇聚平台的要求整理对应的表结构文档，梳理表间关联关系，按汇聚平台要求，整理汇聚数据表情况说明，整理数据表名称及数据资源摘要说明，提取每张表的部分真实数据作为样例，整理数据库设计说明书、数据字典，结合业务系统，按汇聚平台的要求，针对对应功能进行系统截图， 根据整理好的“整理数据表名称及数据资源摘要说明”，在政务汇聚平台上按要求创建资源目录。 根据整理好的“表结构文档”，在政务汇聚平台上按要求创建数据表。 | 全省 | 根据政务汇聚基于应用场景的需求，分析数据结构，对应数据字典，生成治理后的结果表数据按汇聚平台的API按周期推送给汇聚平台。 |
| 8 | 报表及报告可视化定制服务 | 国统报表、省统报表、带量采购可视化定制服务 | 根据全省统一性要求，实现国统、省统、带量采购特定报表的统一模板管理统一可视化改造服务，特定报表的模板定制化服务包括报表设计、配置服务、生成任务管理、任务监测等服务以及报表工作区运维服务、指标体系的接口接入与接口运维服务，报表模板可视化设计过程应能够支撑各类基本数学运算公式和可视化支撑能力，包括字体、格式等等类似于基础在线EXCEL的综合服务能力。 | 全省 | 服务内容包含根据国家医保局、福建省医保相关规定，新增相关国统和省统报表，以及对原有国统、省统报表样式、统计口径进行调整服务，对数据生成任务计划进行调整，确保数据准确生成。 |
| 9 |  | 医保基金监管报表定制服务 | 根据国家医保局的医保基金监管工作报表格式，在省级医保信息平台定制成便于县区填报、逐级汇总、统计校验的报表管理平台，定制的报表支持导出，适配导入到国家医保信息平台。 | 全省 |  |
| 10 |  | 省级基金运行监测报告可视化定制服务 | 根据全省统一性要求，实现省级基金运行监测报告统一可视化设计服务，包括省级基金运行监测报告的报告模板定制服务、配置服务、运维服务、指标体系的无缝接口接入与接口运维服务、报告生成的任务管理服务和模板维护服务，报告模板可视化设计过程应能够支撑各类格式调整、嵌套表格、字体、格式化设计等等类似于基础在线WORD的基础设计服务能力。 | 全省 | 通过指标中心统一生成数据指标，对指标进行统一命名、口径备注以及进行分类管理。 |
| 11 | 统一数据口径及指标可视化优化调整服务 | 医疗保障决策子系统优化调整 | 根据业务部门实际需要，提出具体指标需求，包含指标口径、命名、定义，经省医保局审批后，对指标进行新增/调整服务，医疗保障决策子系统引用相关指标进行数据展示，持续提供多维数据分析服务。 | 全省 |  |
| 12 |  | 地市专区数据保障服务 | 为加强地市专区数据应用，为专区提供多源数据集成、省专区和11个统筹区等12个专区数据推送、一致性校验、以及数据脱敏等数据安全保障等服务，保障专区相关数据支撑服务器的可用性，为地市需求相关的数据提供灵活查询专项数据推送、异常数据排插响应、查询性能优化等。并针对地市医疗保障决策子系统、运行监测子系统、基金运行审计子系统相关的分析报表提供统一数据指标管理、数据采集管理、统一数据标准和数据统计口径，并根据地市要求，在省局审批后，提供分析报表定制化服务 | 全省 |  |
| 13 |  | 运行监测子系统优化调整 | 针对福建省级医疗保障信息平台建设的监测大屏提供相应服务：1、根据业务部门实际需要，提出具体指标需求，包含指标口径、命名、定义，经省医保局审批后，对指标进行新增/调整服务，运行监测管理子系统引用相关指标进行数据展示；2、对数据生成任务计划进行调整，定期审查全省大屏指标数据，确保数据准确生成;3、优化监测大屏页面功能，确保功能可用、运行稳定;4、根据业务科室需求新增可视化大屏。 | 全省 | 通过指标中心统一生成数据指标，对指标进行统一命名、口径备注以及进行分类管理。 |
| 14 |  | 基金运行审计子系统优化调整 | 根据业务部门实际需要，提出具体指标需求，包含指标口径、命名、定义，经省医保局审批后，对指标进行新增/调整服务，基金运行审计子系统引用相关指标进行数据展示，持续提供多维数据分析服务。 | 全省 |  |
| 15 |  | 医保基金月对账、清算、结算、支付，年终对账、清算、结算、支付相关报表（含异地报表） | 涉及省级和联网相关所有统计数据项改为以可视化方式从指标中心调用，并在相应报表或查询页面上显示指标库调用的指标标准名、数据口径和钩稽关系。 | 省本级 |  |
| 16 | 数据中台分析专题数据库重构服务 | 面向参保缴费分析数据库重构服务 | 通过对数据中台MPP数据库、表、字段进行分析和治理，提取关联项、归并近似项、合并重复项等措施，建立分类索引、关联库表、分层库表等方式，形成用户易理解表间关系，用户可通过可视化直接查询使用的指标库表结构，并有效提升数据查询、统计、分析的速度和效率。 进一步完善业财一体化、药品耗材采购和销售监管一体化的数据库重构工作，围绕数据标准统一、管理规范统一、入库流程统一的目标，全面开展需求调研、技术方案设计、系统开发实施及联调测试等工作。重点实现重构后数据库与多个生产数据源的T+1周期数据集成与推送，保障数据的可用性、时效性及一致性；严格落实数据脱敏与安全管控措施，确保敏感信息合规使用；建立全省统一的数据质量管理机制，实现数据的集中化、标准化归集与维护。通过重构，最终支持用户开展高效查询、多维统计与深度分析，服务内容包括但不限于定点医药机构资源配置分析、采购行为监测、费用趋势研判等，全面支撑医保决策与业务管理需要。 | 全省 |  |
| 17 |  | 面向医疗费用统计分析数据库重构服务 |  | 全省 |  |
| 18 |  | 面向业财一体化数据库重构服务 |  | 全省 |  |
| 19 |  | 面向药品耗材采购、销售监管一体化数据库重构服务 |  | 全省 |  |
| 20 | 专项数据定制可视化分析服务 | 药品灵活查询分析与可视化服务 | 通过灵活查询分析或图表可视化方式提供，包含：按药品的机构排名分析、区域排名分析、药品的区域态势可视化分析、药品的机构可视化态势分析等等相关服务。 | 全省 |  |
| 21 |  | 耗材灵活查询分析与可视化服务 | 通过灵活查询分析或图表可视化方式提供，包含：按耗材的机构排名分析、区域排名分析、耗材的区域态势可视化分析、耗材的机构可视化态势分析等等相关服务。 | 全省 |  |
| 22 |  | 招采统计业务保障服务 | 根据需求，包括但不限于国家、省级联盟、省级药品集中带量采购项目，利用现有数据中台工具，设置监管大屏展示全省药品和医用耗材采购情况，包括按各维度采购排名、趋势分析、集采产品监测、挂网和集采情况展示等。支持按医用耗材代码（20位码）、医保耗材分类编码（27位码）分析及可视化。 | 全省 |  |
| 23 |  | 医疗服务项目灵活查询分析与可视化服务 | 通过灵活查询分析或图表可视化方式提供，包含：按医疗服务项目的机构排名分析、区域排名分析、医疗服务项目的区域态势可视化分析、医疗服务项目的机构可视化态势分析等等相关服务。 | 全省 |  |
| 24 |  | 地域与机构维度横向纵向分析可视化服务 | 通过层级下钻查询或可视化方式提供，包含：地域或医疗机构的各类药品、耗材、服务项目的使用情况分析和态势分析，并能够提供层级横向和纵向分析服务内容 | 全省 |  |
| 25 |  | 稽查定制专区可视化灵活查询分析支撑服务 | 稽查定制灵活查询分析服务作为整个稽查查询的基础支撑服务，需要能够支持通过基于基金监管条件下的多维组合条件分析、多维组合条件嵌套分析等等服务能力，提供数据的无限级筛查可视化服务分析支撑能力，并可以结合具体业务需求进行分级授权支撑服务，提供查询性能优化建议与相关联调支撑服务，分析结果需能够无缝与快照服务、数据标注服务等进行衔接。 | 全省 |  |
| 26 |  | 稽查定制专区高级查询分析支撑服务 | 稽查定制专区工具配置服务（包含实现智能匹配区域情况，结合专区权限，智能提示语法、提示字段名、表名等等内容，实现语句语法高亮，能够灵活查询指定专区权限范围内的数据），专区日常授权与性能优化服务等。 | 全省 |  |
| 27 |  | 稽查数据快照多级筛查与接口服务 | 结合数据快照存储需求和标注需求进行充分沟通，提供数据快照缓存服务、数据快照的二次筛查分析服务、数据快照标注、数据快照的管控数据通道接口和校验支撑服务。 | 全省 |  |
| 28 |  | 线下分析疑点数据清单上传分析模块 | 将原线下分析的疑点数据以文件方式上传并进行单据匹配、校验、以及标准化疑点数据转换服务，包括数据列的提取标注，扩展、存储服务。 | 全省 |  |
| 29 |  | 疑点数据对接线上审核模块 | 将疑点数据推送至线上审核模块，关联匹配审核模块明细数据，并进入审核扣款流程。 | 全省 |  |
| 30 |  | 稽查定制专区可视化分析结果统计、标注、处理服务 | 结合稽查日常对分析结果的标注、统计、基础运算等不同的日常具体需求，进行可视化支撑服务，包括对基金监管筛查结果进行可视区域统计运算以及单据去重运算统计服务以及结果标注等等二次分析统计处理服务，具备排序、删除、统计、标识、函数等类Excel基础服务能力。 | 全省 |  |
| 31 |  | 稽查单据关联性分析服务 | 结合稽查日常单据关联分析具体要求，进行沟通和需求分析，充分了解日常单据关联性分析任务和性能的要求，构建单据的智能组合查询分析与优化服务，包括提供单据间项目分析，单据追溯，单据匹配组合分析与支撑服务体系。 | 全省 |  |
| 32 |  | 按稽查对象进行聚合分析 | 根据不同对象（包括但不限于就诊ID、个人编号、机构编码等）进行目前可视化具体字段组合条件的关联性聚合分析。包括对不同对象以可视化的方式进行组合分析支撑服务，具体支撑服务能力应能结合现场需求进行配合支撑。 | 全省 |  |
| 33 |  | 省级部门灵活查询定制服务 | 结合省级各部门具体需求，进行需求沟通和需求的分析，明确需求的任务，日常实际业务对灵活查询的功能需求，进行定制6个专用灵活查询服务功能，并结合业务灵活需求对相应模块的图表可视化需求进行定制与配置支撑服务。 | 全省 |  |
| 34 |  | 稽查专项数据定向输出服务 | 结合省级稽查日常分析数据结果需要定向输出情况，即时构建各种不同的专项数据内网定向输出服务，包括将一些结果数据以可视化或灵活查询库方式输出到指定区域或指定人员的定向输出和授权的服务 | 全省 |  |
| 35 | 医保和耗材招采数据应用服务 |  | 协助福建省药械联合采购中心进行集中带量采购前期数据收集和统计分析、输出相关数据报告；协助福建省药械联合采购中心进行招采、交易和综合监管数据整合、根据要求输出月度、半年度和月度数据报告；协助福建省药械联合采购中心根据国家局、上海联采办、天津联采办、省际联盟以及其他相关单位要求，输出相关数据报告。 | 全省 |  |
| 36 | 国家政策要求相关数据支持 | 国家政策要求相关数据支持 | 协助福建省药械联合采购中心进行全国药品数据标化相关工作，按月根据国家下发新增产品数据进行标化处理，数据支撑全省药品申报等相关工作。 | 全省 |  |
| 37 | 基金财务和运行审计类数据应用服务 |  | 基金财务子系统需上传至数据中台的财务数据范围经过相关业务处理审批通过后，提供上传数据服务，协助完成相关财务数据上传工作。基金运行审计子系统根据指标中心所提供的最新统计分析报表指标和口径，按照数据抽取脚本，参照释义说明，提供审计相关报表的数据统计服务，保障基金运行审计子系统统计分析报表数据及时更新、数据准确、实时展示。 根据业务部门实际需要，提出具体指标需求，包含指标口径、命名、定义，经省医保局审批后，最终数据引用相关指标展示在基金审计子系统上。 | 全省 |  |
| 38 | 智能审核专项定制分析服务 | 事后分析任务管理服务 | 分析任务调度管理，定期优化调整事后分析调度任务，及时跟踪每天调度任务情况，对运行异常的调度任务进行分析，排除存在的故障，保障日常的分析任务能够按时正确执行。定期重构核对医院自查自纠数据，保障医院申报自查数据与结算有效刷卡数据一致。 | 全省 |  |
| 39 |  | 事后专项分析服务 | 【医疗机构费用专项分析服务】 通过统计时间、统筹区、医疗机构名称、医院等级、险种、就医类型、人员类型、支付地点类型等维度，分析医疗机构医疗费用、基金支付、自费费用、就诊人数、就诊人次、平均住院天数、人头人次比增长等异常的医疗机构、科室、医生，定期形成异常费用数据，提供给稽核人员进行日常检查分析。 【医疗收费项目专项分析服务】 通过项目分类、重点监控目录、发票类别、机构等级、统筹区、医疗类别、支付地点类型等维度，分析数量、就诊人次、次均数量、次均费用、医疗总费用、自费金额等异常的医疗收费项目，支持按医疗机构、按科室、按医生监控场景，提供给事后分析人员，帮助分析人员快速锁定异常收费项目。 【特殊门诊费用专项分析服务】 通过统计时间、统筹区、医疗机构名称、机构等级、特殊病种编码、险种、支付地点类别等维度，分析医疗费用、统筹基金、个账支出、人均费用、次均费用增长等分析特殊病种异常指标，提供给事后分析人员，帮助分析人员快速锁定增长异常特殊病种。 【参保人就医行为专项分析服务】 通过统计时间、机构等级、个人编码、年龄段、险种、支付地点类别等维度，分析参保人的医疗总费用、医保费用、跨区就诊次数、药品使用量、疾病数量、异常结算时间分析参保人就诊行为，提供异常指标设置，提供给事后分析人员，帮助分析人员快速锁定异常参保人就医行为。 | 全省 | 包含但不限于省本级检查取数分析服务： 1、省本级全覆盖检查、交叉检查、专项检查数据筛查处理服务，根据每年检查重点，从医疗机构、科室、医生、收费项目、病种、重点监控药品、双通道药品等维度分析各个医疗机构使用情况，按照医院收治病人的特点，针对性的配置相关的疑点筛查规则，提供疑点分析数据。 2、按月提供各统筹区经办人员初审工作量、复审工作量、初审复核率、审核进度。 3、省本级按月需求调整提供10张定点医疗机构医疗数据筛查分析。 |
| 40 |  |  | 通过定期生成全省业务数据，为医保经办部门提供多维度、直观的数据洞察，通过稽核监管成效可视化大屏分析服务，提供医保基金事前、事中、事后监管可视化大屏，辅助医保经办查看运行情况及成效。 | 全省 |  |
| 41 |  | 稽查结果分析服务 | 飞检结果数据分析，通过统筹区、年份、专题、执行状态、处理类型等维度，导入整理飞检结果数据，匹配出已经审核扣款明细，并按匹配规则导入飞检扣款数据，生成飞检结果多维统计结果。 | 全省 |  |
| 42 |  |  | 门诊事中审核结果分析服务，通过统计时间、统筹区、收费类别、处理状态、医疗类别、就诊流水号、险种类型、违规类型等维度，提供灵活多样分析数据，如医疗机构、项目编码、医疗费用、总人次数、统筹次均费用、扣款人次数等，帮助定点医疗机构及时发现常见门诊稽查发现的违规内容。 | 全省 |  |
| 43 |  |  | 住院事中审核结果分析服务，统计时间、统筹区、收费类别、处理状态、医疗类别、就诊流水号、险种类型、违规类型等维度，提供灵活多样的分析数据，如医疗机构、项目编码、医疗费用、总人次数、统筹次均费用、扣款人次数等，帮助定点医疗机构及时发现常见住院稽查发现的违规内容。 | 全省 |  |
| 44 |  |  | 住院病种事中结果分析服务，通过统筹区、险种、支付地点类别、支付方式、机构等级、机构类型、违规类型等维度，提供灵活多样的分析数据，如病种名称、例数占比、例数占比同比、病种结算费用、病种平均结算费用、费用占比、费用占比环比、扣款金额、扣款原因等，帮助定点医疗机构分析稽查违规病种情况。 | 全省 |  |
| 45 |  |  | 稽查情况分析，根据省本级稽查科室需求，按月、季度、年提供省本级定点医疗机构稽查工作情况分析。 | 省本级 |  |
| 46 |  |  | 特账追溯结果分析服务，通过稽查时间、统筹区、险种、支付地点类别、医疗类别、特账类型等维度，提供灵活多样的分析数据，如单价、数量、医保费用、自付比例、特账类型、特账追溯原因等，分析事后追扣定点医疗违规问题，指导事中审核规则完善。 | 全省 |  |
| 47 |  |  | 事前提醒数据分析服务，协助医保主管部门按月、按季度、按年、按统筹区统计生成机构接入情况考核表，通过统计时间、统筹区、机构等级、类型等维度，提供灵活多样的指标数据。 | 全省 |  |

（评审指标项9）3.3新增信息化保障服务

| 序号 | 服务事项 | 二级目录 | 工作事项描述 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一药一档业务保障服务 |  | 一药一档业务保障服务，推进完善“一药一档”数据库建设，开展需求调研工作、方案流程设计、相关业务支持模块的开发部署、数据库调优、业务联调测试、数据归集至国家平台测试、数据可视化监测、数据异常监测、业务培训与持续服务优化等。 | 全省 |  |
| 2 | 一医一档业务保障服务 |  | 一医一档业务保障服务，推进“一医一档”数据库建设，保障医保部门开展医保支付资格管理业务，开展需求调研工作、方案流程设计、相关业务支持模块的开发部署、数据库调优、业务联调测试、数据归集至国家平台测试、数据可视化监测、数据异常监测、业务培训与持续服务优化等。 | 全省 |  |
| 3 | 一企一档业务保障服务 |  | 一企一档业务保障服务，以企业为单位，形成多维“数字画像”，实现对企业关键数据的可视化监测。服务内容包括：构建“一企一档”数据库，开展需求调研工作、方案流程设计、相关业务支持模块的开发部署、数据库调优、业务联调测试、数据归集至国家平台测试、数据可视化监测、数据异常监测、业务培训与持续服务优化等。 | 全省 |  |
| 4 | 一检一档业务保障服务 |  | 根据《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》中的影像资料上传和价格减收要求，征集有条件的地区开展医保影像云索引上传试点工作。服务内容包括：构建“一检一档”数据库，开展需求调研工作、方案流程设计、相关业务支持模块的开发部署、数据库调优、业务联调测试、数据归集至国家平台测试、数据可视化监测、数据异常监测、业务培训与持续服务优化等。 | 全省 |  |
| 5 | 医保钱包业务保障及推广服务 |  | 根据《福建省基本医疗保险家庭共济账户使用管理办法（试行）》文件规定和国家医保钱包技术规范，拓展跨省医保钱包服务能力。服务内容包括：方案流程设计、部署医保钱包应用服务、与运营机构开展业务联调测试工作、开展本地化医保钱包服务开发及优化、业务培训与技术支持、配合推广宣传服务等内容。 | 全省 |  |
| 6 | 移动端领导决策保障服务 |  | 深化医保数据可视化应用，定制“移动端领导决策”专属数据看板。服务内容包括：数据整理服务、核心指标分析、主题分析服务、定制化设计数据看板的布局和功能等内容。 | 全省 |  |
| 7 | 经办审核稽核业务优化调整服务 |  | 在福建省医疗保障信息平台的基础上，通过引入新技术、新功能模块，进一步规范业务流程、强化风险防控。服务内容包括：开展需求调研工作、方案与业务流程设计、数据指标与计算口径分析、部署自查自纠模块与医保协议管理违约金管理模块、联调测试与服务优化等内容。自查自纠模块包含疑点数据推送、自查自纠疑点受理、自查自纠任务申报、导入数据匹配、按公式批量设置退款金额、疑点审核审批、汇款账户维护、创建汇款任务、汇款信息管理、医保端汇款任务审核、自查自纠任务回退、退款情况统计、违规费用清分等功能。医保协议管理违约金管理模块包含违约金登记、审核、审批、归属、推送结算等功能，实现医保基金监管自查自纠全流程闭环。 | 全省 |  |
| 8 | 医药一件事保障服务 |  | 在已具备药品耗材追溯码采集条件的基础下，建立健全医保“药品云平台”服务体系，工作内容包括：完善药品追溯码在进销存监管、处方药外购目录管理、便民找药比价服务等方面的应用。 | 全省 |  |
| 9 | 待遇计算器保障服务 |  | 依托“福建省医疗保障”微信小程序服务平台，构建待遇计算器保障服务。服务内容包括：方案流程设计、部署待遇计算器应用服务、与公共服务渠道-智能客服开展业务联调测试工作、开展参保人待遇计算器功能开发及优化等内容。 | 全省 |  |
| 10 | 长护险保障服务 |  | 基于国家下发的长护待遇、失能评估管理、长护待遇登记、护理任务执行模块、评估机构费用管理、护理费用管理模块提供保障服务，包括数据治理、全省通用业务流程优化、征缴业务相关功能改造、性能调优、界面优化、国家下发功能的本地化开发及优化等内容。 | 全省 |  |

★ 4、服务能力要求（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

投标人应在合同签订之日起5个工作日内，投标人应以采购人可验证的方式提供以下技术服务能力：

（1）提供自助服务管理技术方案，实现自助服务登录配置、渠道管理及相关服务管理要求，服务管理配置准确性不低于99%，满足自助服务管理及运维要求；

（2）提供互联网医院接入及结算服务方案，实现互联网医师认证、参保人线上授权、处方流转及医保线上结算服务，确保数据安全、准确性不低于99%，满足互联网医院接入及结算服务要求；

（3）提供多渠道API访问配置服务方案，实现接口安全管理、渠道配置、应用配置及日志监测服务，确保接口安全性不低于99%，满足外部接口标准化管理及运维要求；

（4）提供多渠道服务页面调整优化，满足单位网厅、个人网厅、医疗救助服务、闽政通/医疗保障小程序、基层服务共5个渠道为全省参保人员提供线上服务；

（5）提供数据区数据提取安全管控服务，经采购人实际测试验证后安全管控有效性不低于99%；

采购人与投标人签订合同签订和保密协议后，在确保数据安全和不出福建省医疗保障信息平台前提下，采购人应为投标人提供上述服务所需运行支撑环境、数据处理权限，投标人应以采购人可验证的方式在5个工作日内满足至少4项或以上服务要求，否则视为投标人不具备实际的履约能力，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

中标公告之日起30个自然日内，采购人与投标人双方不得无故拖延签订合同，因采购人原因造成的，应当依法承担法律责任，因投标人原因造成的，视为投标人拒绝与采购人签订合同，按政府采购法相关规定执行。

★ 5、服务场所要求（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

投标人承诺若中标后在本项目中标公告发布之日起7个日历日内，根据福建省医疗保障局对项目要求的实际需要，在福州市设有办公场所，办公场所面积要求满足110人以上服务团队人员办公需要；同时为了提高运维保障快速响应能力，办公场所须位于距福建省医疗保障局（福建省福州市鼓楼区北大路133号福建物价大厦）直线距离2公里范围内（以主流地图软件实测为准），办公场所及办公所需一切费用由中标人承担，并向采购人提供加盖中标人公章的证明材料，证明材料包括：①办公场所产权证明或有效租赁合同复印件；②主流地图软件指：百度地图、腾讯地图或高德地图软件的距离查询截图（需清晰显示起点、终点、实测距离）。若无法提供证明材料则视为中标人违约，采购人有权解除本合同。

6、服务人员要求

★ 6.1投标人承诺若中标后在本项目中标公告发布之日起7个日历日内为采购人提供技术服务的项目服务团队不少于110人。驻地服务人员不少于60人（分别为不少于30人常驻福州本地办公场所，其中省级驻点服务人员至少包含7人，含一名现场负责人，4名资深技术运维人员。其余30人可根据各统筹区实际需求，在报经省局审核同意后，统筹安排至相关统筹区开展现场服务工作）；省内非驻地医保服务人员不少于50人。上述项目服务团队包含且不限于1名项目经理、1名技术负责人、1名驻地负责人、7名资深技术人员。（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

（评审指标项10）6.2投标人参与服务人员须签订保密协议，投标人应根据采购人服务要求派驻人员入驻省医保局办公场所。采购人有权要求投标人更换项目服务人员，投标人项目成员如有变动需提前15天通知采购人；未经采购人同意变动人员，每变动1人扣除合同款总额0.3%。（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

★ 7、运维考核要求

合同服务期结束后，经采购人确认，投标人按以下考核标准评分：

通过运维管理指标体系建设内容，可以得到运维服务质量评价体系表的指标明细表，如下表所示。考核满分为100分；每月度考核得90分以上（含90分）的，该月度技术服务费用按100％计算；考核得80分≤得分<90分，考核分数每扣1分，则扣除当期服务费用0.5%；考核得70分≤得分<80分，考核分数每扣1分，则扣除当期服务费用1%；考核得分<70分，月度技术服务费用按70％计算。

周期考核平均分到达90分以上（含90分）的，最终技术服务费用按100%计算；若全年考核平均分<90分，服务期间每个月按月度考核分别计算技术服务费，若全年考核平均分<70分，视为考核不合格，不予续签下年合同并不支付剩余合同款。

服务期结束前提前完成如下业务保障运维服务的，每项提前一天在周期考核平均分上加0.01分，所有项总加分不超过10分。包括：国家下发内控子系统应用优化和调整服务、国家下发运行监测子系统应用优化和调整服务、统一数据口径及指标可视化优化调整服务、数据中台分析专题数据库重构服务、灵活查询定制服务。

运维服务质量指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核扣分标准 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化考核指标 （30分） | 业务编码工作（4分） | 动态维护监测 | 进行动态维护监测，每月提供监测报表（含问题明细表），发生如下情况时应及时上报业主处置，每完成一项得0.5分： （1）编码标准数据库一致性考核：地方有效代码条数与国家中台代码条数差距≥1%； （2）定点医药机构分类与代码数据库数据准确性考核：前3个月发生医保结算的定点医药机构与国家数据库存在有效协议医疗机构数量差距≥1%； | 1 |
|  |  | 全省编码应用监测 | 对全省编码应用进行监测，每月提供监测报表，发生如下情况时应及时上报业主处置，每完成一项得0.5分： （1）当月费用明细表药品代码非标率高于1%； （2）当月费用明细表医用耗材代码非标率高于1%； （3）当月费用明细表医疗服务项目代码非标率高于1%； （4）其他编码非标率高于1%； （5）结算清单数量核查：考核月份的上月国家归集结算清单数据量低于该月住院结算人次90%； （6）结算清单质量核查。抽查国家平台归集的结算清单，未符合填写规范要求的。 | 3 |
|  | 数据治理（17分） | 基础信息数据监测 | 对基础信息数据进行监测，每月提供监测报表，发生如下情况时应及时上报业主处置，每完成一项得0.4分。 （1）人员基础信息（psn_info_b）准确度考核。对国家平台收集的各地人员基础信息进行规范性核查（如身份证号码是否规范等），合规数据低于98%。 （2）参保单位信息（insu_emp_info_b）准确度考核。对国家平台收集的各地单位信息进行全量筛查，对非虚拟单位的社会统一信用代码进行核验，合规数据低于98%。 （3）医保区划一致性比对(admdvs_a)。本省医保区划信息与国家局存在不一致的。 （4）数据字典一致性比对(data_dic_type_a数据字典类型表 nat_data_dic_a 国家数据字典表)。本省数据字典存在超出国家局数据字典项的。 （5）所有数据存在上传率高于100%的。 | 2 |
|  |  | 核心业务数据监测 | 对核心业务数据进行监测，每月提供监测报表，发生如下情况时应及时上报业主处置，每完成一项得0.5分。 （1）单位参保信息（emp_insu_d）考核。考核方式：单位参保信息与单位基础信息关联，参保单位信息匹配度98%以下。 （2）人员参保信息（psn_insu_d、psn_insu_his_d）考核。考核方式：人员参保信息、参保历史信息与人员基础信息关联，人员基础信息匹配度98%以下。 （3）参保历史信息（psn_insu_d、psn_insu_his_d）数据量检查。地方上报本地参保历史信息表数据量，与国家平台归集的参保历史信息数据量进行比对，上传率低于98%。 （4）职工缴费信息（staf_psn_clct_detl_d）数据量核查。地方上报本地缴费信息表数据量，与国家平台归集的缴费信息数据量进行比对，上传率低于98%。 （5）居民缴费信息（rsdt_psn_clct_detl_d）数据量核查。地方上报本地缴费信息表数据量，与国家平台归集的缴费信息数据量进行比对，上传率低于98%。 （6）个人结算信息表（SETL_D）数据量核查。地方上报本地个人结算信息表数据量，与国家平台归集的结算数据量进行比对，上传率低于98%。 （7）个人结算信息（SETL_D）与费用明细信息（FEE_LIST_D）一致性核查。考核方式：对国家平台归集的各地个人结算信息的费用总金额和费用明细信息的合计金额进行对比，一致性低于98%。（结算时间为2022年1月1日之后的） （8）机构结算数据量【定点医药机构清算汇总表（MEDINS_CLR_SUM_D）、定点医药机构清算过程基金分项信息表（CLR_PROC_FUND_D）、定点医药机构清算基金分项扣款明细信息表（FUND_DET_DETL_D）】核查。地方上报本地机构结算信息表数据量，与国家平台归集的结算数据量进行比对，上传率低于98%。 （9）灵活报销登记信息表（FLX_REIM_REG_INFO_D）数据量核查。地方上报本地灵活报销登记信息表数据量，与国家平台归集的数据量进行比对，上传率低于98%。 （10）个人结算信息（SETL_D）与待遇结算基金分项信息表（TRT_SETL_FUND_SBIT_D）一致性核查。考核方式：对国家平台归集的各地个人结算信息的（基金支付总额+个人账户支出）和基金分项表的基金支付金额之和进行对比，一致性高于98%。（结算时间为2022年1月1日之后的） （11）门慢门特登记信息表（OPSP_REG_D） 数据量核查。地方上报本地门慢门特登记信息表数据量，与国家平台归集的数据量进行比对，上传率低于98%。 （12）生育津贴核定信息表（MATN_ALWN_CRTF_D）数据量核查。地方上报本地生育津贴核定信息表数据量，与国家平台归集的数据量进行比对，上传率低于98%。 （13）所有数据存在上传率高于100%的。 | 6.5 |
|  |  | 综合业务数据监测 | （1）基金运行子系统专户相关信息数据上传是否完整，数据覆盖本辖区地市级医保区划，是否于次月15日前将上月数据，及时准确地上传到国家交换库，同时覆盖本省下辖区的全部专户相关数据的得1分。 （2）招采数据 在新系统开展新项目招标工作后，完成药品/医用耗材招标目录信息表数据上传。应完成项目表、挂网结果信息表、交易订单明细表、发货表、退货表、结算单、结算明细表、结算支付单表数据上传，上传完整、无误的得1分，否则不得分。 （3）智能监管系统事前提醒、事中预警、事后审核数据上传完整，数据覆盖本辖区地市级医保区划涉及智能监管系统事前提醒、事中预警、事后审核的监管业务数据，根据《医疗保障信息平台数据归集交换库设计说明书》的要求，及时准确地上传到国家交换库，业务库表有数据得0.5分； 按照医保区划维度表的地市级医保区划统计地方上传的事前、事中、事后监管业务数据本辖区的业务覆盖率，60%以上得0.5分。业务覆盖率=上传监管业务数据涉及的地市级医保区划数量/本辖区的地市级医保区划总数*100%； （4）支付方式子系统机构支付算法管理、个人待遇支付结算管理数据上传完整，数据覆盖本辖区所有地市级医保区划。 涉及机构支付算法管理业务数据，是否及时准确地上传到国家交换库，业务库表均有数据得0.5分。 涉及个人待遇支付结算管理业务数据，及时准确地上传到国家交换库，业务库表均有数据得0.5分。 | 4 |
|  |  | 数据时效 | （1）日准实时数据准确率=日及时上传的准实时数据量/日准实时数据量，日准实时数据准确率在90%以下为异常。 当月异常天数在2天以下得1分。 当月异常天数在4天以下得0.5分，4天以上不得分。 （2）每月所有的T+1数据按时上传得1分，否则不得分 | 2 |
|  |  | 数据质量 | 根据《医疗保障信息平台数据归集交换库设计说明书》的校验规则，考核内容： （1）表的RID按规则生成，99%以上得0.5分 （2）使用国家统一的数据字典，99%以上得0.5分 （3）数据所属医保区划正常，99%以上得0.5分 （4）人员编号使用国家统一管理码进行上传，99%以上得0.5分 （5）业务数据无明显异常，如结算总金额和费用明细的汇总金额须一致，99%以上得0.5分 | 2.5 |
|  | 政务信息化监测（9分） | 网上政务服务事项监测 | 对网上政务服务事项进行监测。每月提供监测报表，发生如下情况时应及时上报业主处置： （1）省医保部门自建“一件事、一次办” 主题集成服务系统与省网上办事大厅未按规范对接的。 （2）医保政务服务存在入口难以查找、多次点击进入等问题，服务未同源发布的。 （3）医保“跨省通办”事项不能办理的。 （4）政务自助机与省政务自助机通办平台未按规范对接的。 （5）已建APP和第三方平台公众号、小程序上线的服务事项未按照规范入驻至闽政通APP的。 （6）未进行闽政通APP搜索功能优化、未配置入驻服务细项单独地址、未完成适老化改造的或发生投诉的。 | 6 |
|  |  | 电子证照监测 | 进行电子证照监测，每月提供监测报表，发生如下情况时应及时上报业主处置，每完成一项得1分： （1）生成电子证照的办件数量占部门的总办件数量的比例低于90%的。 （2）通过抽检的方式检查生成电子证照符合标准的情况，抽查结果中符合标准的电子证照数量占抽查总量的比例低于95%的。 （3）各审批系统的办件数据中合规应用电子证照的办件占总办件数的比例低于95%的。 | 3 |
| 运维服务质量（70分） | 交互质量（25分） | 人员沟通 | 共10分，主动向用户全面性的了解实际的运维状况，从整体上把握运维活动。清晰、全面的了解用户需要，清晰把握问题关键。沟通中发生业务处室投诉每次扣1分。 | 10 |
|  |  | 保密要求 | 共5分，按照服务项目约定，服务人员必须遵守保密要求。服务人员发生泄密行为，本项不得分。 | 5 |
|  |  | 考勤考核和现场管理。 | 共10分（其中省本级医保驻点服务占3分）。 1、按照服务项目约定，服务人员必须遵守采购方的考勤考核，按采购方时间要求到岗。一个运维年度内，违反考勤要求的，每次扣1分，本项最多扣7分（本点不含省本级医保驻点服务）。 2、省本级驻点服务团队占3分；省医保中心驻点服务团队人员必须遵守驻点单位考勤和现场管理要求，一个运维年度内，每违反一次要求的扣1分，最多扣3分。 | 10 |
|  | 实施质量（25分） | 应用服务 稳定性 | 共15分，对福建省医疗保障局应用信息系统进行相关的事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理、知识库管理和服务台管理等内容，能及时监控福建省医疗保障局信息系统的运行状态，主动发现信息系统运行时存在的安全隐患，并在系统故障发生时能够在最短的时间内将系统恢复正常。 （1）当期内每天7：00-24:00期间核心应用发生故障超过半小时未恢复业务的，每发生一次扣5分。 （2）当期内每天7：00-24:00期间核心应用发生故障超过一小时未恢复业务的，本项不得分。 核心应用初步确定为：公共服务网厅、核心实时结算、业务经办子系统、电子凭证应用。 | 15 |
|  |  | 应用服务质量 | （1）完成以下考核目标得1分： 全省应用国家局下发招采子系统，通过药品/耗材交易结算功能模块，完成国家和地方药品和耗材招标项目在线采购、交易、结算工作，并持续将相关业务数据全量上传至国家局； 通过结余留用功能模块，利用在线获取交易明细和线下电子表格导入交易明细的方式，完成地方医保基金结余留用测算工作；全省应用国家局下发长护险模块 地方数据上传率高于98%； 应用国家局下发DRG/DIP模块： 完成生产环境配置结算清单质控规则；生产环境完成正式分组方案配置且上传国家医保信息平台；完成正式分组并将分组结果上传国家平台；完成正式结算并将结算结果上传国家平台；地方数据上传率高于98%。 （2）影响参保人服务体验事项监测 对已开通医保电子凭证、医保移动支付的定点医药机构无故停用或下线情况进行监测并及时提醒； 对本地通过接口形式提供给国家医保服务平台的服务进行日常监测，发生异常及时处理，得1分，被国家局通报不得分。 （3）经办业务优化配置服务 根据医保局需求完成考核期内经办业务优化配置服务并按要求提交交付物的，得2分。 （4）政策参数调整服务 根据医保局需求完成考核期内政策参数调整服务并按要求提交交付物的，得2分。 （5）定点医疗保障服务 根据医保局需求完成考核期内定点医疗保障服务并按要求提交交付物的，得2分。 （6）医保专项数据应用服务 根据医保局需求完成考核期内医保专项数据应用服务并按要求提交交付物的，得2分。 | 10 |
|  | 结果质量（20分） | 服务质量跟踪 | 共10分，需要对运维过程中遗留的运维问题进行持续跟踪处理，并将相关文档进行安全处理。针对此类问题如发生业务处室投诉，每次扣2分。 | 10 |
|  |  | 服务及时率 | 共5分，面向地市统筹区的经办业务政策配置、数据处理等及面向定点医药机构的需求管理等运维服务内容应按医保局要求及时提供服务。将及时率评价划分为五个等级：非常满意、比较满意、满意、不满意、非常不满意，并将这五个评价等级分别进行赋值，（非常满意、比较满意、满意、不满意、非常不满意）=（5，4，3，2，1）分。 | 5 |
|  |  | 服务效果满意度 | 共5分，由业主对面向地市统筹区的经办业务政策配置、数据处理等及面向定点医药机构的需求管理、平台稳定性等运维服务内容的满意度进行评价。将服务效果评价划分为五个等级：非常满意、比较满意、满意、不满意、非常不满意，并将这五个评价等级分别进行赋值，（非常满意、比较满意、满意、不满意、非常不满意）=（5，4，3，2，1）分。 | 5 |

8、其它服务要求（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

（评审指标项11）8.1 投标人承诺安排专人协助采购人做好国家局考核、省政务服务考核工作，包括信息化标准化绩效考核差距分析、整改措施建议，省电子政务绩效考核差距分析、整改措施建议。

（评审指标项12）8.2 投标人承诺派驻省医保局专门负责日常数据处理工作，负责日常数据问题分析、比对、查询、口径及需求分析等服务。

（评审指标项13）8.3 投标人承诺为采购人提供相关培训服务，包括但不限于线上、线下培训。

8.4投标人需实现以下信息化保障服务内容：

（评审指标项14）（1）追溯码信息化改造业务保障服务。部署国家下发功能模块，按照国家下发的规范进行接口升级改造，根据福建省实际需求开发追溯码数据质控、实时追溯信息采集和批量上传采集、追溯码信息采集查询、追溯码统计、追溯码依码支付、数据质控考核、多码匹配库等功能。提供全省定点医药机构的接口对接和联调工作，以及负责全省医药机构的日常运维和接口指导，对接和运维业务处室需求问题，国家下发版本升级、测试、数据库调优，进行数据口径确认调整及接口功能优化工作。药品追溯码监管，抽取全省门诊、住院、药店结算与明细数据、药品追溯码上传记录、无码库记录，运用规则引擎对疑点进行筛查，检出未上传追溯码、重复上传、漏传等疑点数据 。开发初审、机构申诉、审核、复审、终审、事后补给、报表管理、事前提醒等功能模块，实现“事前提醒+事中审核+事后补给”全链条监管体系。

（评审指标项15）（2）税务区块链对接信息化保障服务。基于区块链技术实现税务与医保部门间的数据实时互通，实现参保登记、缴费信息实时传递，完善多方对账场景功能，支持区块链数据追溯，确保数据全流程防篡改；梳理并重构医保、税务的退费业务流程，通过打通税务与医保的“无纸化”数据传递，缩短退费办理时间。持续提供技术支持,避免业务中断，确保系统稳定运行。

（评审指标项16）（3）国家药品云平台试点信息化保障服务。围绕“医保药品云平台”试点工作及药品追溯码应用要求，完成智慧药品查询功能在闽政通等多个平台部署，实现药品目录、机构、药品比价查询及购药导航。同时依据文件指引，推动互联网药店 ERP 系统接入医保平台，助力药店完成系统对接，持续提供技术支持,根据需求优化“医保药品云平台”服务，保障互联网药店系统对接。

（评审指标项17）（4）数据中台云桌面保障服务。为保障医保数据安全，确保业务部门在医保数据监测分析、医疗数据监管分析运用过程数据不出区，拟利用二期项目资源部署数据中台云桌面服务。服务内容包括：虚拟服务器及堡垒机部署、云桌面及国产办公软件套件授权服务、数据快照专区及权限管理、本地化实施服务等。

（评审指标项18）8.5 投标人应基于当前信息化平台的基础设施环境序时完成所有业务系统信创、国产化替代适配性改造；

（评审指标项19）8.6 投标人应配合医疗保障局信息化部门完成福建省政务交办的任务，完成医疗保障局信息化部门日常交办的任务，包括但不限于：全国智慧医保大赛等，具体以医疗保障局信息化部门要求为准。

（评审指标项20）8.7 投标人应配合采购人完成应急演练、等保测评、密码评估等工作。

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起36个月 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按公开招标文件、投标文件、采购合同及国家相关法律法规行业标准进行服务 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见“运维考核要求” |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 因系统模版受限，具体支付说明以“8、其他”补充说明为准，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳，本采购包履约保证金为当年度合同金额的5.0% 说明：服务供应商在签订政府采购合同前应向采购人缴纳当年度合同金额5.0%的履约保证金，该履约保证金于当年度合同服务期结束后且服务供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 8 | ★ | 其他 | 补充说明： 1、主合同签订后，中标人满足“服务能力要求”前提下，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付2025-2026年度合同金额的50.00%； 2、2025-2026年度合同期满，按照合同服务考核要求，在扣除中标人相应款项后，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付当年度剩余合同款。 3、2026-2027年度补充合同签订后，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付当年度合同金额的50.00%。 4、2026-2027年度合同期满，按照合同服务考核要求，在扣除中标人相应款项后，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付当年度剩余合同款。 5、2027-2028年度补充合同签订后，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付当年度合同金额的50.00%。 6、2027-2028年度合同期满，按照合同服务考核要求，在扣除中标人相应款项后，中标人提供正规税务发票，达到付款条件起30日历日内，支付当年度剩余合同款。 |

其他商务要求

9、违约责任

9.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

9.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

9.3在签定采购合同之后，中标人未满足“服务能力要求”的，视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

9.4因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权没收履约保证金，并报相关行政主管部门处罚。

9.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.6在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10、知识产权

中标人须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

★11、其他要求

（1）本项目上一年度服务期限为2024年10月12日-2025年10月11日。在本次项目服务商正式确定并完成合同签订前，为保障服务连续性，暂由原服务单位继续承担本项目的运维工作，确保各项运维任务正常推进、无服务中断；待本次项目服务商确定后，中标人须依据本项目合同总金额，按比例向原服务单位支付运维服务费用（具体比例根据原服务单位实际服务天数及合同服务期核算）。（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

（2）本项目预算金额4785万元，服务期自合同签订之日起三年，每年预算1595万元。除主合同外，第二年、第三年采购人与中标人需签订补充合同，否则合同自动终止，签订补充合同需同时满足以下条件：1）采购人当年预算资金足额到位；2）中标人当年服务满足采购人考核要求；3）服务量和主要内容不变情况下，经双方同意服务内容可根据实际情况调整。（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

（3）中标人承诺根据采购人实际业务需要及国家医保局的最新指导要求提供服务，中标人不应超出本投标文件服务范围之外停止服务，若中标人因停止服务造成采购人重大负面影响或损失的，采购人有权按违约条款进行处罚。每一个服务年度结束后，采购人根据服务量变化对于服务内容的调整，若因服务内容变更导致工作量增加或减少，调整部分不超过原合同采购金额的10%。（注：投标人须单独作出书面承诺，格式自拟。）

12、补充约定条款及格式：预算调整风险提示与投标响应

12.1预算调整的可能性及风险告知

12.1.1采购人郑重告知：本招标项目的资金来源为财政预算资金，预算金额已列入《XX（年份）-XX（年份）三年滚动预算方案》（预算批复文号：XXX），但因财政资金动态调配、年度预算执行调整、项目优先级变更等原因，可能存在以下风险：

（1）预算金额调减风险：项目总预算金额可能因财政政策调整或收入波动被削减；

（2）支付延迟风险：合同款项可能因国库集中支付流程、财政审批周期等原因延迟支付；

（3）项目终止风险：极端情况下，若预算被全额取消，项目可能终止执行。

12.1.2潜在投标人应充分考虑上述风险，在投标报价及履约方案中预留风险应对空间，投标行为视为已完全理解并接受本条款约定。

12.2预算调整后的履约调整机制

12.2.1预算金额调减的处理

若中标后项目预算金额被调减，采购人有权根据调减幅度要求中标人：

（1）按比例缩减采购范围、数量或服务内容（如货物采购减少台数、服务期限缩短等），合同价款同步下调，调整后价款=原中标价×（调整后预算金额/原预算金额）；

（2）若调减导致核心功能无法实现，双方应在收到预算调整通知后10个工作日内协商变更合同条款；协商不成的，采购人有权单方终止合同，中标人应配合办理已履约部分的结算，且不得要求任何补偿（因采购人过错导致的除外）。

12.2.2支付延迟的处理

（1）采购人应在预计付款期限届满前5个工作日书面通知中标人延迟支付的原因及预计付款时间，延迟期间不计算逾期付款违约金；

（2）中标人不得因支付延迟擅自暂停履约（如停止供货、中断服务），否则视为违约，采购人有权追究其违约责任（包括但不限于扣减履约保证金）。

12.2.3项目终止的处理

若项目因预算取消而终止，采购人应书面通知中标人并提供财政部门正式文件，双方权利义务终止：

（1）尚未开始履约的，中标人应退还已收取的预付款（如有），采购人不承担任何赔偿责任；

（2）已部分履约的，按实际完成且验收合格的工作量结算，结算金额不超过已支付款项。

12.3投标人的风险承诺

12.3.1潜在投标人在投标文件中须单独提交《预算调整风险承诺书》（格式见附件X），明确承诺：

（1）已充分理解本条款所述预算调整风险，投标报价已包含风险应对成本；

（2）中标后若发生预算调整，将无条件配合采购人按本条款约定调整履约内容或终止合同，不提出额外索赔；

（3）不以“预算调整”为由拒绝履行合同核心义务或要求提高合同价款。

12.3.2未按要求提交承诺书或承诺内容与本条款冲突的，投标文件将被视为无效投标。

12.4争议解决

因预算调整引发的争议，双方应优先通过协商解决；协商不成的，任何一方可依法向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件X：预算调整风险承诺书（格式）

（本附件需由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖公章，作为投标文件的组成部分）

致：XX（采购人名称）

本单位已仔细阅读并完全理解招标文件第四章第X条“预算调整风险提示与投标响应”条款，现就预算调整风险承诺如下：

本单位确认已充分知悉项目预算可能存在调减、支付延迟或终止的风险，并已在投标报价中考虑相关成本；

若中标后发生预算调整，本单位将严格按照招标文件约定配合采购人调整履约内容、结算或终止合同，不提出任何形式的额外索赔；

本承诺书构成投标文件的有效组成部分，对双方均具有约束力。

投标人（盖章）：_________

法定代表人/授权代表（签字）：_________

日期：____年__月__日

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。2.2、合同履约过程中，中标人出现损害国家利益和社会公共利益的，采购人有权终止合同。

第六章 政府采购合同

参考文本

合同编号：

福建省政府采购合同（服务类）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、价格形式及合同价款

3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

3.2合同价款包含范围

3.3其他需说明的事项：

四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

九、资金支付方式、时间和条件

十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

十一、合同期限

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

十六、合同其他条款

十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

第七章 电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

二-2-2 资格证明材料

营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-4中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-7其他资格证明文件（若有）

二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式(报价部分)

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

开标（报价）一览表

项目编号： [350001]FJXH[GK]2025010

项目名称： 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目

采购包： 1(平台应用软件运维和业务保障服务)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台应用软件运维和业务保障服务 | 47850000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：      年     月     日

签章：

投标（响应）报价明细表

项目编号： [350001]FJXH[GK]2025010

项目名称： 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目

采购包： 平台应用软件运维和业务保障服务

投标人名称：

省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级医疗保障信息平台应用软件运维和业务保障服务项目 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 47850000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 项 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：      年     月     日

签章：

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |  |  |  |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

（项目名称：（由投标人填写）

（备案编号：（由投标人填写）

（项目编号：（由投标人填写）

（所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

附件